## Slide 1
Tp Vinh, 26-02-2023
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN
HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CÔNG NGHỆ
GVHD : TS. Cao Thanh Sơn
SV Nhóm 24 : Nguyễn Trọng Lĩnh, 19574802010003
: Nguyễn Văn Thiện, 19574802010002

## Slide 2
Sprint | Nội dung | Thời Gian | Ghi Chú
1 | Xây dựng CSDL, xây dựng thanh danh mục sản phẩm | 1 tuần | 
2 | Xây dựng giao diện, chức năng trang Admin | 2 tuần | 
3 | Quản lý bài viết, sản phẩm | 2 tuần | 
4 | Phát triển tính năng tìm kiếm sản phẩm | 2 tuần | 
5 | Phát triển tính năng giỏ hàng | 2 tuần | 
6 | Phát triển tính năng đặt hàng | 1 tuần | 
CÁC SPRINT CỤ THỂ

## Slide 3
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
2. Các công việc
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Trọng Lĩnh | Nguyễn Văn Thiện | Ghi chú
1 | Phân tích Menu sản phẩm, bài viết | 2 | X | X | 
2 | Tạo bảng dữ liệu cho 2 danh mục | 3 |  | X | 
3 | Lập trình thêm sửa xoá sản phẩm | 3 | X |  | 
4 | Lập trình thêm sửa xoá tin tức | 2 | X | X | 
5 | Lấy dữ liệu lên trang Web | 3 | X |  | 
6 | Kiểm thử sản phẩm | 1 | X | X | 
 | Tổng | 2 Tuần |  |  | 

## Slide 4
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
1. Giao diện sản phẩm.

## Slide 5
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
1.1 Giao diện quản lý sản phẩm.

## Slide 6
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
1.2 Giao diện thêm mới sản phẩm.

## Slide 7
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
2. Giao diện bài viết tin tức.

## Slide 8
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
2.1 Giao diện quản lý bài viết tin tức.

## Slide 9
SPRINT 3
Quản lý bài viết, sản phẩm
2.2 Giao diện thêm mới bài viết tin tức.